CAHIER DES CHARGES

Projet guidé « DATA CORE »

Organisation fictive : Omega Logistics

Votre mission : le programme DATA CORE — refonte de l'infrastructure data

Pack technique fourni : jeu de données + API à interroger (dossier datacore-dataset)

# Sommaire

1. Comment utiliser ce livret de projet	3

2. Votre mission chez Omega Logistics	3

2.1 Le contexte dans lequel vous arrivez	3

2.2 Ce qu'on attend de vous	3

2.3 Fiche d'identité du projet	3

2.4 Les personnes que vous allez côtoyer	4

3. Les données et l'API fournies	4

3.2 Lancer l'API en local	5

3.4 Correspondance avec le référentiel (C8)	6

4. Les 4 blocs de compétences en un coup d'œil	6

5. Mission bloc 1 — Cadrer et piloter le programme	7

6. Mission bloc 2 — Collecter, stocker, exposer les données	9

7. Mission bloc 3 — Entrepôt de données OMEGA BI	10

8. Mission bloc 4 — Data lake OMEGA LAKE	11

9. Exigences transverses au programme	12

10. Planning indicatif	13

11. Budget indicatif (fictif)	13

12. Annexe A — Tableau de correspondance intégral compétences / épreuves	13

13. Annexe B — Glossaire	14

14. Sources et méthode de construction du document	15

# 1. Comment utiliser ce livret de projet

Le projet est découpé en quatre missions successives, une par bloc de compétences (sections 5 à 8). Chaque mission suit toujours le même format : la situation à laquelle vous êtes confronté·e, ce qu'on attend concrètement de vous, une suite d'étapes suggérées pour vous organiser, un tableau récapitulatif des livrables attendus par compétence, et enfin la ou les épreuves d'évaluation auxquelles la mission correspond.

Pour réaliser les missions des blocs 2 et 4, vous aurez besoin d'un jeu de données et d'une petite API à interroger : ce pack technique vous est fourni avec ce livret (dossier datacore-dataset) et son utilisation est expliquée en détail à la section 3. Vous n'avez besoin d'aucune donnée réelle ni d'aucun accès externe : tout le nécessaire est inclus.

Aucun outil précis n'est imposé par ce livret (langage, SGBD, outil ETL, solution de streaming...) : à vous de choisir ceux avec lesquels vous êtes le/la plus à l'aise ou ceux que vous avez vu en formation (ou pas). Ce qui compte est de couvrir les compétences et de produire les livrables attendus.

# 2. Votre mission chez Omega Logistics

## 2.1 Le contexte dans lequel vous arrivez

Omega Logistics est un prestataire logistique fictif (3PL) qui gère, pour le compte de plusieurs clients, l'entreposage, la préparation de commandes et le transport de marchandises sur trois sites (Lyon, Lille, Marseille). L'entreprise s'appuie sur un WMS (Warehouse Management System) nommé FluxPro pour piloter ses entrepôts et sur un TMS (Transport Management System) nommé TransFlow pour organiser les tournées de sa flotte de véhicules.

Omega Logistics travaille pour trois clients fictifs aux besoins différents : NordDrive (pièces automobiles, flux tendus), FreshMarket (grande distribution alimentaire, contraintes de température et de traçabilité) et MedioTex (textile, forte saisonnalité). Chacun envoie ses commandes dans un format qui lui est propre.

Au fil des années, des flux de collecte et de transformation de données ont été développés de manière artisanale, site par site, sans standardisation ni documentation. Ces flux sont aujourd'hui dispersés, difficiles à superviser, sources d'erreurs et d'incidents, et ne permettent pas à la direction d'obtenir une vision consolidée et fiable de l'activité.

C'est dans ce contexte que vous êtes recruté·e : la Direction des Opérations vous confie le programme DATA CORE.

## 2.2 Ce qu'on attend de vous

Vos commanditaires attendent de votre programme qu'il permette de :

- centraliser et fiabiliser la collecte des données issues des systèmes d'exploitation (FluxPro, TransFlow) et des flux clients ;

- mettre à disposition ces données de façon industrialisée (base de données, API) pour les équipes techniques et les partenaires ;

- construire un entrepôt de données décisionnel permettant le pilotage de la performance logistique (taux de service, délais, coûts, stocks) par client, site et période ;

- anticiper la montée en charge liée à l'arrivée de nouvelles sources de données massives et hétérogènes (capteurs IoT en entrepôt, géolocalisation de la flotte, vidéo de comptage de flux) au moyen d'un data lake.

Ces quatre attentes correspondent respectivement aux quatre missions (une par bloc de compétences) détaillées dans les sections 5 à 8 de ce livret.

## 2.3 Fiche d'identité du projet

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom du programme | DATA CORE — Refonte de l'infrastructure de données d'Omega Logistics |
| Maître d'ouvrage (commanditaire) | Omega Logistics — Direction des Opérations |
| Votre rôle | Data Engineer / chef·fe de projet du programme DATA CORE, en appui du Pôle Data |
| Secteur d'activité | Prestation logistique multi-clients (3PL) : entreposage, préparation de commandes, transport |
| Périmètre géographique | 3 sites d'exploitation fictifs : Lyon, Lille, Marseille |
| Durée indicative | À adapter à votre rythme de formation ; suggestion : 4 missions successives (une par bloc) |
| Budget indicatif | 180 000 € (détail en section 11) |
| Systèmes existants | WMS « FluxPro », TMS « TransFlow », flux ETL historiques hétérogènes |

## 2.4 Les personnes que vous allez côtoyer

Les personnes suivantes constituent le panel d'acteurs fictifs avec lesquels vous allez interagir (grilles d'entretien, jeu de rôle, comités de suivi, etc.). Vous pouvez les compléter ou les adapter selon vos besoins de mise en situation.

| Nom | Fonction | Rôle dans le projet | Niveau d'implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Éléonore RAKOTO | Directrice des Opérations | Sponsor du programme | Décisionnaire |
| Karim BELAÏD | Responsable du Pôle Data | Votre commanditaire opérationnel | Décisionnaire, contributeur |
| Vous | Data Engineer / chef·fe de projet | Pilotage et réalisation du programme | Contributeur principal |
| Sophie MARTIN | Lead Data Engineer | Votre référente technique | Contributeur, valideur technique |
| Yanis DUPONT | Data Engineer | Équipe technique | Contributeur |
| Léa FONTAINE | Data Analyst | Équipe technique / utilisatrice | Contributeur, utilisateur |
| Thomas NGUYEN | Ingénieur DevOps / Infrastructure | Support infrastructure et sécurité | Contributeur |
| Responsables d'entrepôt (Lyon, Lille, Marseille) | Exploitation | Utilisateurs finaux | Utilisateur, contributeur ponctuel |
| Référents NordDrive, FreshMarket, MedioTex | Clients d'Omega Logistics | Parties prenantes externes | Consulté, destinataire des livrables |
| Prestataire externe « SupervIT » | Société d'intégration technique | Prestataire encadré par le projet | Contributeur externe |

# 3. Les données et l'API fournies

Pour réaliser concrètement les missions 2 et 4 (et pas seulement les décrire), un pack technique complet vous est fourni : le dossier datacore-dataset, livré avec ce cahier des charges. Il contient des données fictives déjà prêtes à l'emploi et une petite API à interroger. Aucune donnée réelle n'est nécessaire, aucun compte externe à créer : tout fonctionne en local sur votre machine.

## 3.1 Ce que contient le dossier datacore-dataset

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| data/*.csv | 7 fichiers CSV relationnels représentant un export du WMS FluxPro : entrepots, clients, produits, commandes, lignes_commande, expeditions, stocks. |
| data/schema.sql | Schéma générique (SQL standard) pour importer ces 7 CSV dans le SGBD de votre choix (PostgreSQL, MySQL, SQLite...). |
| data/clients_fichiers/*.csv | 3 fichiers de commandes brutes reçues des clients NordDrive, FreshMarket et MedioTex — volontairement hétérogènes (colonnes, formats de date, unités) et imparfaits (doublons, valeurs manquantes). |
| data/historique/omega_historique_expeditions.csv | 25 000 lignes d'historique d'expéditions (2022-2026) : la source « système big data » à charger dans l'outil de votre choix. |
| data/iot/ | Données de capteurs en lot : température, géolocalisation de la flotte, comptage caméra (CSV), scans RFID des palettes (JSON). |
| api/app.py | Une API Flask à lancer en local, qui simule TransFlow, un portail transporteur à scraper, et un flux de capteurs en temps réel. |

## 3.2 Lancer l'API en local

Plusieurs livrables (bloc 2 et bloc 4) nécessitent d'interroger une API. Voici comment la démarrer :

- Ouvrez un terminal et placez-vous dans le dossier de l'API :

cd datacore-dataset/api

- Installez la dépendance nécessaire (une seule : Flask) :

pip install -r requirements.txt

- Lancez le serveur :

python3 app.py

- Vous devez voir un message indiquant que le serveur écoute sur http://127.0.0.1:5050. Laissez ce terminal ouvert : l'API doit rester lancée pendant que vous développez et testez vos scripts. Pour l'arrêter : Ctrl+C dans ce même terminal.

Toutes les routes /api/* exigent l'en-tête suivant (clé fictive, à usage pédagogique) :

X-API-Key: datacore-training-2026

Vérifiez que tout fonctionne avec ces deux commandes (dans un second terminal, en laissant le serveur tourner) :

curl http://127.0.0.1:5050/api/health

curl -H "X-API-Key: datacore-training-2026" http://127.0.0.1:5050/api/transporteurs

## 3.3 Les routes disponibles

| Route | Description |
| --- | --- |
| GET /api/health | Test de disponibilité (sans authentification) |
| GET /api/transporteurs | Liste des transporteurs |
| GET /api/tournees | Tournées (filtres date, transporteur_id, pagination page/per_page) |
| GET /api/tournees/<id> | Détail d'une tournée |
| GET /api/tournees/<id>/livraisons | Livraisons d'une tournée |
| GET /api/livraisons | Livraisons (filtre statut, pagination) |
| GET /api/livraisons/<id> | Détail d'une livraison |
| GET /api/stream/capteurs | Flux continu (Server-Sent Events) de mesures capteurs |
| GET /portail-transporteur/colis | Page HTML listant des colis (à scraper) |
| GET /portail-transporteur/colis/<tracking_number> | Page HTML de suivi d'un colis (à scraper) |

## 3.4 Correspondance avec les sources attendues par le référentiel (C8)

La compétence C8 vous demande de savoir extraire des données depuis « un service web, une page web (scraping), un fichier de données, une base de données et un système big data ». Le pack technique couvre volontairement les cinq :

| Source attendue (référentiel) | Élément fourni | Où le trouver |
| --- | --- | --- |
| Service web (API REST) | API « TransFlow » | api/app.py — routes /api/* |
| Page web à scraper | Portail transporteur | api/app.py — routes /portail-transporteur/* |
| Fichier de données | Fichiers clients bruts | data/clients_fichiers/*.csv |
| Base de données (SGBD) | Données FluxPro + schéma | data/*.csv + data/schema.sql |
| Système big data | Historique volumineux | data/historique/omega_historique_expeditions.csv |

# 4. Les 4 blocs de compétences en un coup d'œil

Le programme DATA CORE est découpé en quatre missions successives, chacune correspondant à l'un des quatre blocs de compétences du référentiel. Ce découpage vous permet de dérouler, dans un même fil rouge métier, l'ensemble des activités, compétences et épreuves de la certification. Le tableau ci-dessous synthétise cette correspondance ; le détail de chaque mission est développé dans les sections 5 à 8.

| Bloc | Intitulé du bloc de compétences | Activités | Compétences | Épreuves |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc 1 | Piloter la conduite d'un projet data | A1, A2 | C1 à C7 | E1, E2, E3 |
| Bloc 2 | Réaliser la collecte, le stockage et la mise à disposition des données d'un projet data | A3, A4 | C8 à C12 | E4 |
| Bloc 3 | Élaborer et maintenir un entrepôt de données (data warehouse) | A5, A6 | C13 à C17 | E5, E6 |
| Bloc 4 | Encadrer la collecte massive et la mise à disposition des données issues de l'activité de l'organisation avec un data lake | A7, A8 | C18 à C21 | E7 |

Chaque mission de ce livret suit le même format : la situation, ce qu'on attend de vous, des étapes suggérées, un tableau des livrables attendus par compétence, puis la correspondance avec la ou les épreuves d'évaluation concernées (E1 à E7).

# 5. Mission bloc 1 — Cadrer et piloter le programme DATA CORE

## Situation

Omega Logistics constate que ses données d'exploitation sont dispersées, mal documentées et difficiles à superviser. Éléonore RAKOTO vous confie le cadrage d'un programme de refonte global.

Ce qu'on attend de vous :  recueillir et analyser le besoin auprès des parties prenantes, cartographier les données existantes, définir un cadre technique cible respectueux du RGPD et de l'éco-responsabilité, puis planifier, superviser et communiquer sur la mise en œuvre du programme DATA CORE.

## Étapes suggérées

- Menez (ou simulez, si vous n'avez pas d'interlocuteurs réels) des entretiens avec Karim BELAÏD, Éléonore RAKOTO et les responsables d'entrepôt à partir des grilles d'entretien du référentiel, puis rédigez votre note de synthèse du besoin (contexte, périmètre, objectifs SMART, analyse RICE).

- Réalisez la topographie des données existantes en vous appuyant sur la description des systèmes FluxPro et TransFlow (section 3).

- Rédigez l'étude technique d'architecture cible (existant « AS IS » / cible « TO BE »), en intégrant RGPD, éco-responsabilité et accessibilité.

- Planifiez le programme : feuille de route en 4 phases, composition d'équipe, budget, calendrier.

- Préparez les supports puis jouez la réunion de lancement du programme devant les parties prenantes (épreuve E3).

## 5.1 Livrables attendus par activité et compétence

| Act. | Compétence | Livrable(s) attendu(s) | Épreuve(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | C1 — Analyser l'expression d'un besoin de projet data | Étude de faisabilité du programme DATA CORE réalisée à partir de grilles d'entretien menées auprès de Karim BELAÏD, Éléonore RAKOTO et des responsables d'entrepôt ; note de synthèse (contexte, périmètre fonctionnel, étude d'opportunité, étude de faisabilité, analyse RICE, objectifs SMART). | E1, E2 |
| A1 | C2 — Cartographier les données disponibles | Topographie des données d'Omega Logistics couvrant la sémantique (glossaire métier), les modèles de données (FluxPro, TransFlow, fichiers clients), les traitements et flux, et les modalités d'accès. | E2 |
| A1 | C3 — Concevoir un cadre technique d'exploitation des données | Étude technique d'architecture cible (existant « AS IS » / cible « TO BE »), matrice des flux, processus de mise en conformité RGPD, stratégie d'éco-responsabilité (RGESN) et d'accessibilité des livrables. | E2 |
| A1 | C4 — Réaliser une veille technique et réglementaire | Veille hebdomadaire sur les pratiques d'orchestration de flux ETL (DataOps) et sur les obligations RGPD/RGAA applicables au programme ; synthèses communiquées aux parties prenantes. | E2 |
| A2 | C5 — Planifier la réalisation d'un projet data | Feuille de route DATA CORE en 4 phases/jalons, composition de l'équipe projet, budget prévisionnel, calendrier détaillé (diagramme de Gantt + roadmap ou diagramme de PERT), outils de suivi Scrum board (trello, Jira, etc…). | E3 |
| A2 | C6 — Superviser la réalisation d'un projet data | Rituels d'équipe documentés (points hebdomadaires, comité de suivi mensuel « CoSu »), tableau de suivi budgétaire, encadrement du prestataire externe SupervIT. | E2, E3 |
| A2 | C7 — Communiquer tout au long de la réalisation du projet data | Plan de communication du programme, supports de la réunion de lancement conformes aux recommandations d'accessibilité, documentation utilisateur des livrables du bloc 1. | E3 |

## 5.2 Modalités d'évaluation mobilisées

E1 — Étude de cas (C1) : à partir de l'expression de besoin formulée par Karim BELAÏD, vous conduisez une étude de faisabilité du programme DATA CORE et en présentez les conclusions à l'oral, de manière individuelle.

E2 — Mise en situation professionnelle (C1, C2, C3, C4, C6) : vous documentez l'ensemble du cadrage du programme (note de synthèse, topographie des données, étude technique d'architecture, avant-projet, feuille de route, stratégie de communication) et en rendez compte dans un rapport professionnel individuel, soutenu à l'oral.

E3 — Jeu de rôle « lancement d'un projet data » (C5, C6, C7) : vous animez, dans la posture d'un·e chef·fe de projet, l'introduction de la réunion de lancement du programme DATA CORE devant les parties prenantes fictives, en vous appuyant sur les documents ressources produits (avant-projet, feuille de route, calendrier, stratégie de communication).

# 6. Mission bloc 2 — Collecter, stocker et mettre à disposition les données

## Situation

Le cadrage est validé. Vous devez maintenant mettre en œuvre la collecte automatisée des données issues de FluxPro, de TransFlow et des fichiers transmis par les clients (NordDrive, FreshMarket, MedioTex), ainsi que du portail de suivi d'un transporteur. Ces données doivent être nettoyées, agrégées, stockées dans une base de données structurée, puis exposées via une API REST aux équipes internes.

Avant de commencer :  lancez l'API fournie comme indiqué en section 3.2 (cd datacore-dataset/api puis python3 app.py) et gardez-la ouverte dans un terminal pendant tout le développement de cette mission.

## Étapes suggérées

- Importez les 7 CSV FluxPro (data/*.csv) dans le SGBD de votre choix à l'aide du schéma fourni (data/schema.sql), puis explorez-les en SQL.

- Écrivez un script qui extrait les tournées et livraisons via l'API TransFlow (voir les routes de la section 3.3).

- Écrivez un script qui scrape les pages de suivi du portail transporteur (/portail-transporteur/colis).

- Lisez et nettoyez les trois fichiers clients (data/clients_fichiers/*.csv) : ils contiennent volontairement des colonnes différentes, des formats de date différents et quelques doublons ou valeurs manquantes à corriger.

- Chargez et exploitez l'historique volumineux (data/historique/omega_historique_expeditions.csv) dans l'outil « système big data » de votre choix.

- Agrégez l'ensemble en un jeu de données propre et unique, puis créez votre propre base de données de travail pour le stocker (modélisation MERISE).

- Développez et documentez une API REST permettant d'accéder à ce jeu de données consolidé, sécurisée par authentification.

## 6.1 Livrables attendus par activité et compétence

| Act. | Compétence | Livrable(s) attendu(s) | Épreuve(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | C8 — Automatiser l'extraction de données | Scripts versionnés dans un dépôt Git : extraction via l'API REST de TransFlow (voir section 3), requêtes vers les données FluxPro importées en base, collecte par scraping du portail transporteur, lecture des fichiers clients et de l'historique. | E4 |
| A3 | C9 — Développer des requêtes SQL d'extraction | Requêtes SQL documentées d'extraction des commandes, stocks et expéditions depuis la base de données FluxPro que vous aurez importée (data/schema.sql), et depuis l'historique volumineux chargé dans le système de votre choix. | E4 |
| A3 | C10 — Développer des règles d'agrégation de données | Script d'agrégation et de nettoyage des fichiers clients (data/clients_fichiers/*.csv) : suppression des doublons et entrées corrompues, homogénéisation des formats de dates et d'unités, production d'un jeu de données brut unique. | E4 |
| A4 | C11 — Créer une base de données | Modélisation MERISE et création de votre base de travail (« staging ») ; script d'import documenté ; registre des traitements de données personnelles et procédures de tri RGPD (coordonnées chauffeurs, contacts clients). | E4 |
| A4 | C12 — Partager le jeu de données | API REST « Omega Data API » documentée (spécification OpenAPI) que vous développez vous-même, avec authentification/autorisation, permettant aux équipes BI et data science d'accéder au jeu de données consolidé. | E4 |

## 6.2 Modalités d'évaluation mobilisées

E4 — Mise en situation professionnelle (C8, C9, C10, C11, C12) : à partir du cadrage du programme DATA CORE, vous réalisez le service numérique de collecte, d'agrégation, de stockage et de mise à disposition des données d'Omega Logistics. Vous en rendez compte dans un rapport professionnel individuel (spécifications techniques, scripts versionnés, base de données, API documentée) soutenu à l'oral.

# 7. Mission bloc 3 — Élaborer et maintenir l'entrepôt de données OMEGA BI

## Situation

La Direction des Opérations et les équipes commerciales d'Omega Logistics ont besoin d'analyser la performance logistique (taux de service, délais de livraison, niveaux de stock, coûts de transport) par client, par site et par période. Vous devez construire un entrepôt de données décisionnel, baptisé OMEGA BI, alimenté depuis les données que vous avez collectées et stockées au bloc 2, puis le maintenir en conditions opérationnelles.

Point de départ :  cette mission s'appuie directement sur la base de travail que vous avez créée au bloc 2 (compétence C11). Si vous n'avez pas terminé le bloc 2, utilisez au minimum les données importées via data/schema.sql.

## Étapes suggérées

- Identifiez les besoins d'analyse (taux de service, délais, coûts, stocks par client/site/période) et concevez le modèle en étoile ou en flocon (faits et dimensions).

- Créez l'entrepôt de données et ses datamarts dans le SGBD de votre choix.

- Développez les pipelines ETL qui alimentent l'entrepôt depuis votre base de staging.

- Mettez en place les procédures de sauvegarde, un tableau de bord d'indicateurs de service (SLA) et la journalisation.

- Simulez une évolution (par exemple l'arrivée d'un nouveau client) et implémentez une variation de dimension de type 2 sur Dim_Client.

## 7.1 Livrables attendus par activité et compétence

| Act. | Compétence | Livrable(s) attendu(s) | Épreuve(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A5 | C13 — Modéliser la structure des données d'un entrepôt de données | Schémas de modélisation « OMEGA BI » en étoile et en flocon : tables de faits (Fait_Expedition, Fait_Stock, Fait_Commande) et dimensions (Dim_Client, Dim_Site, Dim_Produit, Dim_Temps, Dim_Transporteur), approche bottom-up par datamarts. | E5 |
| A5 | C14 — Créer un entrepôt de données | Entrepôt de données « OMEGA BI » configuré à partir de votre base de travail du bloc 2, datamarts « Exploitation » et « Commercial », accès configurés, documentation technique et procédure d'installation, procédure de test. | E5 |
| A5 | C15 — Intégrer les ETL nécessaires en entrée et en sortie d'un entrepôt de données | Pipelines ETL alimentant l'entrepôt depuis votre base de staging, avec règles de transformation (passage table-relations à faits-dimensions) et contrôles qualité (unicité, doublons, formats de sortie). | E5 |
| A6 | C16 — Gérer l'entrepôt de données | Procédures de sauvegarde planifiées (backup partiel et complet), tableau de bord des indicateurs de service (SLA), journalisation des opérations, registre RGPD et procédures de tri des données personnelles de l'entrepôt. | E6 |
| A6 | C17 — Implémenter des variations dans les dimensions de l'entrepôt de données | Mise en œuvre d'une variation de dimension de type 2 (Kimball) sur Dim_Client, pour historiser les changements d'adresse ou de contrat client ; mise à jour de la documentation et des modélisations logiques. | E6 |

## 7.2 Modalités d'évaluation mobilisées

E5 — Mise en situation (C13, C14, C15) : vous couvrez toutes les étapes de mise en place de l'entrepôt de données OMEGA BI, de sa modélisation à son usage fonctionnel, en réponse au besoin d'analyse exprimé par la direction. Livrable : rapport professionnel individuel et soutenance orale.

E6 — Étude de cas (C16, C17) : à partir de l'entrepôt de données OMEGA BI en place et d'un besoin d'évolution, vous rendez compte de votre capacité à le maintenir en conditions opérationnelles. Livrable : rapport professionnel individuel et échanges de questions-réponses.

# 8. Mission bloc 4 — Encadrer la collecte massive avec un data lake

## Situation

Omega Logistics équipe progressivement ses trois entrepôts de capteurs connectés : sondes de température, puces RFID sur les palettes, traceurs de géolocalisation sur la flotte, caméras de comptage. Ces données massives, variées et produites à haute fréquence ne peuvent plus être absorbées par l'entrepôt de données décisionnel : vous devez concevoir et mettre en place un data lake, OMEGA LAKE.

Avant de commencer :  les données batch sont dans data/iot/ (température, géolocalisation, comptage en CSV ; scans RFID en JSON) et le flux temps réel est exposé par l'API sur GET /api/stream/capteurs (voir section 3.2 pour la lancer, et l'en-tête X-API-Key requis).

## Étapes suggérées

- Concevez le schéma d'architecture du data lake (zones raw / staging / curated) et comparez plusieurs solutions de catalogue de données.

- Mettez en place le système de stockage et les outils d'ingestion batch, en vous appuyant sur les fichiers data/iot/*.csv et rfid_scans.json.

- Connectez un consommateur au flux temps réel /api/stream/capteurs pour ingérer les mesures en continu.

- Installez et connectez un outil de catalogue de données ; documentez les procédures d'installation.

- Définissez et implémentez les règles de gouvernance : droits par groupes, conformité RGPD (notamment sur la géolocalisation), procédures de purge liées au cycle de vie.

## 8.1 Livrables attendus par activité et compétence

| Act. | Compétence | Livrable(s) attendu(s) | Épreuve(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A7 | C18 — Concevoir l'architecture du data lake | Schéma d'architecture du data lake « OMEGA LAKE » (zones raw / staging / curated), comparatif argumenté de plusieurs solutions de catalogue de données au regard de la volumétrie, de la variété et de la vitesse des données visées (capteurs IoT, géolocalisation, vidéo). | E7 |
| A7 | C19 — Intégrer les différents composants d'infrastructure du data lake | Environnement de test opérationnel : système de stockage objet, outils batch (fichiers data/iot/*.csv et rfid_scans.json) et temps réel (flux /api/stream/capteurs), outil de catalogue installé et connecté ; procédures d'installation documentées. | E7 |
| A8 | C20 — Gérer le catalogue des données | Alimentation automatisée du data lake à partir des données IoT fournies (température, RFID, géolocalisation, comptage caméra) et du flux temps réel ; métadonnées intégrées au catalogue, procédures de suppression liées au cycle de vie, monitoring et alertes. | E7 |
| A8 | C21 — Implémenter les règles de gouvernance des données | Matrice des droits d'accès par groupes (Data Engineers, Data Analysts, référents clients externes en lecture seule sur leur périmètre), conformité RGPD renforcée pour les données de géolocalisation des chauffeurs, documentation des règles de partage. | E7 |

## 8.2 Modalités d'évaluation mobilisées

E7 — Mise en situation (C18, C19, C20, C21) : vous couvrez toutes les étapes de mise en conditions opérationnelles du data lake OMEGA LAKE, de son architecture à la gestion de l'ensemble des outils permettant son usage. Livrable : rapport professionnel individuel et soutenance orale.

# 9. Exigences transverses au programme

## 9.1 Protection des données personnelles (RGPD)

- Tenez et mettez à jour un registre des traitements de données personnelles pour chaque brique du système (base de staging, entrepôt de données, data lake).

- Anonymisez ou pseudonymisez les données sensibles (coordonnées de chauffeurs, contacts clients, données de géolocalisation).

- Rédigez des procédures de tri et de suppression des données personnelles inutiles ou trop anciennes.

- Appliquez le principe de minimisation des données et gérez les droits d'accès par groupes plutôt que par individu.

## 9.2 Éco-responsabilité et éco-conception

- Appuyez-vous sur le référentiel général d'éco-conception des services numériques (RGESN) dans vos choix d'architecture et d'outillage.

- Prenez en compte l'éco-responsabilité dans le choix des prestataires techniques (SupervIT) et des outils de veille.

- Réalisez une analyse du cycle de vie simplifiée des livrables numériques produits.

## 9.3 Accessibilité numérique

- Appliquez les recommandations d'accessibilité (RGAA, ressources de l'association Valentin Haüy et de Microsoft) à l'ensemble de vos supports de communication et de documentation.

- Anticipez, dès l'avant-projet, l'adaptation des postes de travail et des interfaces pour les utilisateurs finaux en situation de handicap.

## 9.4 Sécurité et gouvernance

- Sécurisez les accès (authentification, autorisation) sur l'ensemble des interfaces exposées (API REST, entrepôt de données, data lake).

- Documentez systématiquement vos procédures d'installation, de configuration et de restauration.

- Versionnez l'ensemble de vos scripts et de leur documentation dans des dépôts Git dédiés au programme.

# 10. Budget indicatif (fictif)

Le budget ci-dessous est fourni à titre indicatif pour nourrir vos livrables de planification (feuille de route, avant-projet) et peut être librement adapté.

| Poste budgétaire | Contenu | Montant estimé |
| --- | --- | --- |
| Pilotage et gouvernance du programme (Bloc 1) | Cadrage, animation, communication, veille | 25 000 € |
| Collecte, stockage et API (Bloc 2) | Développement des scripts d'extraction, base de données, API REST | 45 000 € |
| Entrepôt de données décisionnel (Bloc 3) | Modélisation, ETL, mise en production, maintenance | 55 000 € |
| Data lake et infrastructure IoT (Bloc 4) | Architecture, capteurs, stockage, catalogue, gouvernance | 55 000 € |
| Total programme DATA CORE |  | 180 000 € |

# 11. Annexe — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| RICE | Méthode de priorisation des tâches en agilité (Reach, Impact, Confidence, Effort). |
| SMART | Méthode de rédaction d'objectifs : Spécifique, Mesurable, Acceptable/Ambitieux, Réaliste, Temporellement défini. |
| Feuille de route | Technique de planification plaçant objectifs et livrables d'un projet sur une chronologie. |
| Dépôt Git | Entrepôt virtuel permettant d'enregistrer les versions d'un code et d'y accéder. |
| Méthode MERISE | Méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique utilisée pour la modélisation de bases de données. |
| Endpoint | Point de communication avec une API, ouvert publiquement ou nécessitant une authentification. |
| Open API | Spécification normée pour la définition d'interface programmable (API REST) lisible par machine. |
| Entrepôt de données (data warehouse) | Base de données dédiée à l'analyse et à la prise de décision, alimentée à partir des données opérationnelles. |
| Fait | Élément issu des données opérationnelles stocké dans une table d'un entrepôt de données (métrique). |
| Dimension | Axe d'analyse stocké dans une table d'un entrepôt de données. |
| Datamart | Sous-ensemble d'un entrepôt de données destiné à répondre à un besoin spécifique. |
| Approche top-down / bottom-up | Méthodes de conception d'un entrepôt de données, respectivement à partir d'un modèle normalisé global ou par combinaison de datamarts indépendants. |
| ETL (Extract Transform Load) | Logiciel permettant de collecter des données depuis des sources multiples et de les transformer pour les intégrer à un système de stockage. |
| SLA (Service Level Agreement) | Accord de niveau de service définissant la qualité de prestation entre un fournisseur de service et un client. |
| Variations de dimension (SCD type 1, 2, 3) | Approches de gestion du changement des dimensions : écrasement des valeurs (type 1), ajout de lignes (type 2) ou ajout de colonnes (type 3). |
| Data lake | Espace de stockage global des données relationnelles et non relationnelles d'une organisation, permettant leur traitement pour des besoins non nécessairement connus au moment de leur insertion. |
| Batch | Méthode de traitement reposant sur la mise en lots de données, par opposition au traitement en flux continu (streaming). |
| Catalogue de données | Inventaire organisé des données d'une organisation. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données, encadrant le traitement des données personnelles dans l'Union européenne. |
| RGAA | Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, applicable aux services numériques. |